PRIJEDLOG

### Plan poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša za 2009 godinu obuhvata poslove koji se tiču proizvodnje i distribucije vode, redovnog i investicionog održavanja kako bi se omogućila kontinuirana proizvodnja i distribucija vode i ostale poslovne aktivnosti  koje podrazumjevaju  naplatu  pruženih usluga, knjigovodstvenu i pravnu obradu i praćenje poslovanja.

Pod  ovim se naročito podrazumjeva:

- Redovno održavanje- popravke i manji zahvati na zamjeni postojećih vodovodih instalacija, spojnih šahtova, kućnih priključaka i rješavanje pitanja priključaka u stambenim zgradama, pumpi, zamjena i baždarenje vodomjera. Popravak podzemnih i nadzemnih hidranata. Za ovu stavku potrebno je obezbjediti sredstva u iznosu od  cca 620 000,00 KM KM.

- Investiciono održavanje – podrazumjeva širenje postojeće vodovodne mreže  i veći zahvati tipa rekonstrukcija postojećih vodovodnih linija i izgradnja kanalizacionog sistema. Investicije većeg obima  se realiziraju u suradnji sa Osnivačem – općina Velika Kladuša. JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša planira iz vlastitih sredstava  za ovu stavku utrošiti cca 285.000,00 KM.

- Detekcija kvarova  -  primarni cilj JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša je smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu, detektiranjem kvarova i otklanjanjem istih kao i suzbijanje bespravne potrošnje. U ovu svrhu iz izvora prihoda obezbjediti cca 65 000,00 KM.

- U 2008. godini je prema planu  odrađeno projektovanje vodosnabdijevanja  Bosanske Bojne, a u 2009. godini  realizirati navedeni projekat. Veoma izvjesna mogućnost finansiranja od strane „Ifad“ projekta u BiH uz vlastito učešće od  30%.

- Prava faza projekta Vodovoda Podzvizd, koja uključuje potisni cjevovod do rezervoara „Gladno brdo“ i izgradnju navedenog rezervoara,  trebala bi biti dovršena do marta 2009. godine nakon čega slijedi izgradnja razvodne mreže i vodosnabdijevanje potrošača u širem području Podzvida. Projektovanje razvodne mreže je u tijeku, a finasnijska konstrukcija će se zatvoriti preko Građevinskih odbora za izgradnju vodovoda.

- Nastavak i intenziviranje iznalaženja potencijalni finansijskih sredstava za rješavanja kanalizacionog sistema Velike Kladuša sa uređajem za prečišćavanje fekalnih voda.

- Zadržati procenata naplate potraživanja kao i u 2008. godini, a po mogućnosti isti i uvećati, ali smatramo da to nebi bilo realno očekivati, uzevši u obzir već visoku naplatu potraživanja ali i finansijsku krizu koja se najavljuje.

- Kontinuirano svaki mjesec obezbjeđivati sredstva za otplatu kredita kod Hypo Alpe-Adria bank u iznosu od cca 8.000,00 – 9.000,00 KM odnosno od 96.000,00 – 108.000,00 KM godišnje,  napominjemo da iznos mjesečnog anuiteta zavisi od kretanja deviznog kursa CHF-a, te cijene LIBOR-a na svijetskom tržištu novca.

- Obezbjediti  sredstva za održavanje i nabavku sredstava rada. Prvenstveno mislimo na održavanje postojećih sredstva rada, a prema mogućnostima u 2009. godini nabaviti vozilo za održavanje kanalizacije tzv. „Whoma“ vozilo.

- Pratiti finansijski i pravno ukupno poslovanje preduzeća: preko službe računovodsta i pravne službe sve poslove pravno i računovodstveno «pokriti» dokumentacijom kako bi se izbjegle bilo kakve nepravilnosti i eventualni prekršaji koji bi za sobom vukli eventualne prekršaje i sankcije.

- Smanjenje gubitaka i bespravne potrošnje- JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša je već otpočela sa kontrolama potrošnje kod pravnih i fizičkih lica da bi se izbjegla „krađa“ vode – neovlašteno korištenje te da se u suradnji sa tehničkim sektorom radi na smanjeju gubitaka po svakom odnosu, ove aktivnosti su vec dobrim djelom urađene u 2008. godini i nastavice se i u 2009. godini,

- Nastavak i intenziviranje iznalaženje potencijalnih finansijskih sredstava za rješavanje kanalizacionog sistema Velike kladuše sa uređajem za prečišćavanje fekalnih voda. U toku 2008. godine konsultantska tvrtka „Jacobs“ iz  Engleske je napravila studiju izvodljivosti i opravdanosti izgradnje navedenog sistema. Procijenjena vrijednost projekta je 35.000.000,00 KM i mogućanost realizacije ovog projekta je kreditiranjem od strane investicionih banaka kao i međunarodnim donacijama. Ovaj problem nije samo problem grada Velike Kladuše već bi isti trebalo podići  i na međudržavni nivo, iz razloga što zagađenje velikom mjerom pogađa i susjednu republiku Hrvatsku. Ovakav projekat je tipičan projekat prekogranične suradnje koji su podržani od strane predpristupnih fondova Evropske unije.

- Praćenje prihoda i rashoda  - i u narednom periodu raditi na ažurnosti podataka, prihoda i rashoda.

#### FINANCIJSKI PLAN RASHODA I PRIHODA ZA 2009.GODINU

##### RASHODI

| R/B | O P I S | OSTVARENJE. 2008. godine | Plan 2008. godina | PLAN 2009. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Troškovi materijala i rezervnih dijelova | 452.500,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
|  | Troškovi energije | 372.500,00 | 420.000,00 | 380.000,00 |
|  | Amortizacija | 424.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 |
|  | Neto plate | 530.300,00 | 500.000,00 | 530.000,00 |
|  | Porezi i doprinosi | 345.000,00 | 350.000,00 | 340.000,00 |
|  | Topli obrok | 150.800,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
|  | Ostali troškovi zaposlenih | 47.500,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |
|  | Troškovi kooperanata | 180.000,00 | 0 | 130.000,00 |
|  | Usluge održavanja | 110.000,00 | 200.000,00 | 140.000,00 |
|  | Troškovi sajmova i reklame | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Troškovi osiguranja | 10.300,00 | 15.000,00 | 13.000,00 |
|  | Bankarske usluge | 5.200,00 | 7.000,00 | 6.000,00 |
|  | Troškovi reprezentacija | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | Putni troškovi | 18.500,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
|  | Ostale naknade radnicima i stan. | 41.500,00 | 17.000,00 | 25.000,00 |
|  | Doprinosi i članarine | 18.500,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
|  | Porezi i takse | 10.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
|  | PTT troškovi | 18.500,00 | 15.000,00 | 19.000,00 |
|  | Ostali troškovi poslovanja | 30.500,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
|  | Kamate | 60.500,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
|  | Gubici od prodaje transp. Sr. | 30.750,00 | 0 | 0 |
|  | Date donacije | 8.500,00 | 0 | 1.000,00 |
|  | Otpis potraživanja | 30.000,00 | 0 | 20.000,00 |
|  | Ostali rashodi | 500,00 | 0 | 1.000,00 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.925.850,00 | 2.865.000,00 | 2.893.000,00 |

###### PRIHODI

| R/B | O P I S | OSTVARENJE 2008. | Plan 2008. godine | PLAN 2009. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Voda i kanalizacija | 1.970.000,00 | 2.200.000,00 | 2.100.000,00 |
| 2. | Od saglasnosti i priključaka | 230.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| 3. | Od ostalih usluga | 670.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 4. | Ostali prihodi | 80.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.950.000,00 | 2.920.000,00 | 2.900.000,00 |

Na osnovu navedenih podataka vidimo da je preduzeće kada je u pitanju plan za 2008. godinu na osnovu projekcije na bazi 10 mjeseci ostvarilo više rashoda za 60.850,00 KM ili 2,13% odnosno više prihoda za 30.000,00 KM ili 1,03%. Na osnovu navedenih podataka očekuje se da će preduzeće na kraju poslovne 2008. godine ostvariti poslovnu dobit u iznosu od oko 25.000,00 KM. Međutim, navedni podatak je utvrđen na bazi 10 mjeseci i projekcije dva preostala mjeseca do kraja kalendarske godine, te su moguće određene promjene kada je u pitanju konačan finansijski rezultat poslovanja preduzeća.

Kada je u pitanju ostvarenje plana za 2008. godinu on se ogleda u sljedećoj strukturi:

- Troškovi uposlenih iznose 1.073.600,00 ili 36,69% što je više za 8.600,00 KM ili 0,81% od planiranih,

- Materijalni troškovi iznose 452.500,00 KM ili 15,46% što je manje za 147.500,00 KM ili 24,58% u odnosu na planirano,

- Amortizacija iznosi 424.000,00 KM ili 14,49%, što je više za 4.000,00 KM ili 0,96% u odnosu na planirano,

- Troškovi energije iznose 372.500,00 KM ili 12,74%, što je manje za 47.500,00 KM ili 11,31% u odnosu na planirano,

- Troškovi održavanja iznose 110.000,00 KM ili 3,76%, što je manje za 90.000,00 KM ili 45% u odnosu na planirano,

- Usluge kooperanata iznose 180.000,00 KM ili 6,16%, koji u nisu planirani za 2008. godinu,

- Ostali troškovi iznose 313.250,00 KM ili 10,70%, što je više za 37.250,00 KM ili 13,50% u odnosu na planirano.

Strukturu rashoda i u 2009. godini bi prema projekciji trebala izgledati ovako:

- Troškovi uposlenih iznose 1.057.000,00 KM ili 36,53 %

- Materijal – rezervni dijelovi iznose 500.000,00 ili 17,28%

- Amortizacija iznosi 440.000,00 ili 15,21%

- Troškovi energije iznose 380.000,00 ili 13,14 %

- Usluge održavanja sredstava rada iznose 140.000,00 ili 4,84 %

- Troškovi kooperanata 130.000,00 ili 4,50%

- Ostalo - predviđeno je 246.000,00 KM ili 8,50 %

Dok strukturu prihoda čine :

- Prihodi od distribucije vode 72,42%

- Prihodi od pruženih usluga 26,56%

- Ostali prihodi  1,02%

##### Struktrura prihoda i rashoda je rađena na osnovu dosadašnjih iskustva i na osnovu prihoda i rashoda u 2008. godini sa uračunatim planiranim proširenjem vodovodnog sistema i planiranim radovima u 2009. godini.

I	REDOVNO  ODRŽAVANJE:

Pod redovnim održavanjem smatraju su radovi na sistemskom pregledu i otklanjanju kvarova i nedostataka, uočenih za vrijeme pregleda vodovodne mreže, rezervoara, pumpnih stanica i uređaja u njima. Osnovni cilj je da se blagovremeno uoče i otklone kvarovi na vodovodnom sistemu Velike Kladuše.

U redovito održavanje spadaju slijedeći radovi:

- opravka napuklih vodovodnih cijevi raznih profila i vrste cijevi;

- opravka spojeva na mjestima gdje se spajaju dvije ili više cijevi različitih ili istih profila kao i od razlčitog ili istog materijala;

- kućni priključci, muljni i zračni ventili, sekcioni zatvarači hidranti i slično;

- opravka pumpi horizontalne i vertikalne izvedbe kao i tzv. buster pumpa;

- opravka zatvarača raznih profila i izvedbe, nepovratnih ventila (klapnih), odzračno-zračnih ventila;

- opravka mehaničkih vodomjera raznih profila kao i opravka mjerača protoka;

- opravka podzemnih i nadzemnih hidranata;

- opravka i zamjena uličnih kapa za kućne priključke i hidrante;

- popravak izliva kućnih priključaka;

-    održavanje i baždaranje vodomjera

PREGLED POSLOVA PO MJESTIMA UTROŠKA SREDSTAVA U TEKUĆEM ODRŽAVANJU

A  /    DEZINFEKCIJA I KONTROLA VODE ZA PIĆE

U narednoj 2009. godini planirano je redovito i kontinualno vršenje dezinfekcije vode putem automatskih uređaja, a primjenom hlora u bocama, te redovan bakteriološki pregled vode. U tom pravcu u 2009. god. Utrošiće se slijedeće:

-Bakteriološke i hemijske analize vode zz Bihać   …………………….  18.480,00 KM

-Proširene analize vode                           ………………………………..     480,00 KM

-Nabavka tečnog hlora                            ………………………………     3.000,00 KM

-Nabavka hlora u prahu                          …………………………………..  500,00 KM

-Nabavka rezervnih dijelova za opremu  ………………………………..  5.000,00 KM

-Nabavka regenasa za ispitivanje kvali. …………………………………  2.000,00 KM

-Nabavka opreme za vlastiti laboratorij ...........................................  21.500,00 KM

UKUPNO     :                                                            50.960,00 KM

B  /  DALJINSKO UPRAVLJANJE VODOVODNIM SISTEMOM

Predviđa se u 2009. godini svakodnevno praćenje rada vodovodnog sistema Velike Kladuše, Slapnice, Zborišta, Kudića i Johovice putem telemetrije. Predviđena je nabavka i ugradnja slijedećih rezevnih dijelova :

- Napojna jedinica               3 kom      …………………………………   4.400,00 KM

-Mix modul                          3 kom      …………………………………    3.800,00 KM

-Fsk radio modem               3 kom      …………………………………    1.000,00 KM

-Baterija za ups                   4 kom      …………………………………       800,00 KM

-Radio uređaj                      4 kom      …………………………………    4.000,00 KM

-Modul 16 input                  3 kom      …………………………………    2.500,00 KM

-Modul 16 output                3 kom      …………………………………    3.000,00 KM

-DC/DC pretvarač12/24 v  2 kom      …………………………………    2.000,00 KM

-Relej 220 v                        4 kom       …………………………………..     100,00 KM

-Relej  12 v                         4 kom      …………………………………...     100,00 KM

-Antena yagi 12dBi            2 kom       …………………………………..     900,00 KM

-Računar                            1kom        …………………………………..  6.000,00 KM

-Nabavka mjerača nivoavode u bunarima:

Kvrkulja, Dabravine I i II, Slapnica, Šumatac  ……………………… 10.000,00 KM

UKUPNO :                                                    38.600,00 KM

C  /  REDOVNO  ODRŽAVANJE

| IZVORIŠTA (Kvrkulja,Dabravine I i II , Slapnica, Zborište i Šumatac) |
| --- |
| 1 | Popravka horizontalnih pumpi | Kom. | 4 | 10.000,00 |
| 2 | Popravak vertikalniih pumpi | Kom. | 2 | 30.000,00 |
| 3 | Popravak buster pumpi | Kom. | 1 | 25.000,00 |
|  |  |  | Ukupno | 65.000,00 |
| IZMJENA VENTILA |
| 1 | Izmjena ventila na navoj | Kom. | 100×30,00 | 3.000,00 |
|  |  |  | Ukupno | 3.000,00 |
| IZMJENA VENTILA NA PRIRUBNICU |
| 1 | Od DN 50 – 100 mm | Kom. | 15×380,00 | 5.700,00 |
| 2 | Od DN 100 – 200 mm | Kom. | 10×600,00 | 6.000,00 |
| 3 | Od DN 200 – 300 mm | Kom. | 3×1.600,00 | 4.800,00 |
|  |  |  | Ukupno : | 16.500,00 |
| POPRAVAK KVAROVA |
| 1 | Ø 20 – 50 mm | Kom. | 950×85,00 | 80.750,00 |
| 2 | Ø 50 – 80 mm | Kom. | 90×250,00 | 22.500,00 |
| 3 | Ø 100 – 150 mm | Kom. | 20×850,00 | 17.000,00 |
| 4 | Ø 200 – 400 mm | Kom. | 10×2.500,00 | 25.000,00 |
|  |  |  | ukupno | 152.000,00 |

| IZMJENA VODOMJERA |
| --- |
| 1 | Ø 13 mm | Kom. | 150×90,00KM | 13.500,00 |
| 2 | Ø 20 mm | Kom. | 300X100,00KM | 30.000,00 |
| 3 | Ø 32 mm | Kom. | 30×110,00KM | 3.300,00 |
| 4 | Ø 40 mm | Kom. | 10x800,00KM | 8.000,00 |
| 5 | Ø 50 mm | Kom. | 10×960,00KM | 9.600,00 |
| 6 | Ø 60 mm | Kom. | 4x1.000,00KM | 4.000,00 |
| 7 | Ø 100 mm | Kom. | 2×1.500,00KM | 3.000,00 |
| 8 | Ø 150 mm | Kom. | 1×2.100,00KM | 2.100,00 |
|  |  |  | ukupno | 73.500,00 |
| IZMJENA OŠTEĆENIH POKLOPACA |
| 1 | Od lijevanog željeza | Kom. | 6x500,00KM | 3.000,00 |
| 2 | Od betona | Kom. | 10x100,00KM | 1.000,00 |
|  |  |  | Ukupno | 4.000,00 |
| ODRŽAVANJE VENTILA |
| 1 | Održavanje kućnih priključaka | Kom. | 200x75,00KM | 15.000,00 |
| 2 | Popravak vodomjera u vodovodnoj šahti | Kom. | 200x35,00KM | 7.000,00 |
|  |  |  | ukupno | 22.000,00 |
| ODRŽAVANJE OBJEKATA I VOZNOG PARKA |
| 1 | Očitavanje vodomjera | Čas. |  |  |
| 2 | Ispumpavanje vode iz šahte | Kom. | 200x15,00KM | 3.000,00 |
| 3 | Stalno dežurstvo – telemetrija | Čas. |  |  |
| 4 | Saniranje prekopa ceste | m2 | 200x60,00KM | 10.000,00 |
| 5 | Čišćenje komora rezervoara | Paušal |  | 2.000,00 |
| 6 | Održavajne elektroinstalacija rezervoara, pumpnih stanica | Paušal |  | 10.000,00 |
| 7 | Održavanje vodovodnih objekata pumpnih stanica i rezervoara građevinski radovi : | paušalno |  | 10.000,00 |
| 8 | Nabavka rezervnog alata muljnih pumpi,apar.za var,kosilica i sl. | paušalno |  | 10.000,00 |
| 9 | Održavanje hidranata | Kom. | 10×100,00KM | 1.000,00 |
| 10 | Održavanje voznog parka servisir.pranje i podmaziv. |  |  | 30.000,00 |
|  |  |  | ukupno | 121.000,00 |

| KANALIZACIONA MREŽA |
| --- |
| IZMJENA OŠTEĆENIH I NESTALIH LIJEVANO-ŽELJEZNIH POKLOPACA |
| 1 | Lagahni | Kom. | 3x300,00KM | 900,00 |
| 2 | Srednji | Kom. | 2x500,00KM | 1.000,00 |
| 3 | Teški | Kom. | 2x 700,00KM | 1.400,00 |
| 4 | Izmjena betonskih poklopaca | Kom. | 10×100,00KM | 1.000,00 |
|  |  |  | ukupno | 4.300,00 |
| POPRAVKA KVAROVA NA KANALIZACIONOJ MREŽI |
| 1 | Ø 100 mm | Kom. | 18x200,00 KM | 3.600,00 |
| 2 | Ø 150 mm | Kom. | 12x250,00KM | 3.000,00 |
| 3 | Ø 200 mm | Kom. | 6x300,00KM | 1.800,00 |
| 4 | Ø 250 mm | Kom. | 3x350,00KM | 1.050,00 |
| 5 | Ø 300 mm | Kom. | 3×400,00KM | 1.200,00 |
| 6 | Ø 400 mm | Kom. | 2×450,00KM | 900,00 |
| 7 | Ø 500 mm | Kom. | 1×800,00 | 800,00 |
| 8 | Izmjena i popravak kanalizacionih priključaka | Kom. | 15×200,00KM | 3.000,00 |
|  |  |  | Ukupno | 15.350,00 |
|  | S V E U K U P N O P O D C |  |  | 431.650,00 |

D /  DETEKCIJA KVAROVA

U oblasti detekcije kvarova planirano je da cijelu godinu 2009. radi jedan mašinski inženjer i tehničar, a na osnovu plana detekcije vodovodne mreže. Detaljnije pojedinosti imat će mo nakon završetka započetog projekta od strane Instituta za Hidrotehniku. Za detekciju kvarova u 2009. predlažemo sljedeće vodovodne linije:

- Naselje Miljkovići

  - ACC DN 250 mm 			   500,00 m

  - ACC DN 150 mm			3.330,00 m

  - ACC DN 100 mm			  640,00 m

  - ACC DN 80 MM			  240,00 m

Ukupno 				4.710,00 m

2. Naselje Šabići

- PHD Ø 140 mm			   935,00 m

- PHD Ø 110 mm			2.260,00 m

- PHD Ø 75   mm			  932,00 m

Ukupno	           4.130,00 m

3. Naselje Maljevac

- Hukića brdo(stari reze.) – Ekonomija(rest.prezent)	     ACC DN 150	1.600,00 m

4. Rezervoar Keserovića brdo – TSH     ACC DN 300 mm				3.200,00 m

5.Rezervoar Keserovića brdo - Uprava ACC DN 300 mm                                         850,00 m

6.Uprava – Hukića brdo(stari reze.)     ACC DN 200 mm				2.000,00 m

7.Priključak za Sanitex		   ACC DN 300 mm                                          300,00 m

7.Uprava – Križ 			   ACC DN 200 mm 				1.250,00 m

8.Dubrave – Zagrad			  PHD   Ø   90 mm				2.500,00 m

9.Marjanovac – Farma		   L.Ž. DN 250mm				1.000,00 m

10.Džemala Bijedića – Mekote            ACC DN 150 mm				1.150,00 m

11.Krajiška (zagrad)			PHD   Ø   90 mm 				1.050,00 m

UKUPNO									         23.740,00 m

### SVEUKUPNO  M(      32 580 X  2,00  KM      =   65.160,00 KM

DETEKCIJA KVAROVA:                                               UKUPNO  :                65.160,00 KM

E  /  ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA

- U narednom periodu neophodno je u cilju primjene usvojenih pravilnika zaštite vodovodnih izvorišta realizirati slijedeće korake, a to su :

- Ograđivanje i obilježavanje I a zaštitne zone naizvorištima

Kvrkulja               B 1  …………………………………..................    5.000,00 KM

Kvrkulja              B 2   ……………………………………............    10.000,00 KM

Dabravine  I   …………………………………………..................    10.000,00 KM

- Geodetsko obilježavanje I, II, III vodozaštitne zone izvorišta:

Kvrkulja, Dabravine, Slapnica     …………………………...........       6.000,00 KM

- Geodetsko obilježavanje postojećih objekata(uplana)

U I i II vodozaštitnoj zoni    …………………………………........      4.000,00 KM

UKUPNO           :                                                      35.000,00 KM

II  	INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Pod investicionim održavanjem smatraju se veće opravke na mreži, kao što su zamjena dotrajalih cjevi, zamjena armatura i fazonskih komada, uređaja (pumpi raznih vrsta, mjerača protoke i sl.) kućnih priključaka, vodomjera poklopaca itd

Planiramo investiciono održavanje na rekonstrukciji vodovodne mreže i to na :

A/   GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA

-     Adaptacija rezervoara Keserovića brdo.................................     12.000,00 KM

-     Adaptacija rezervoara Kuzmanovo brdo ...............................     25.000,00 KM

-     Adaptacija rezervoara RK Polje ............................................     13.000,00 KM

-     Adaptacija PS Dervin bunar ..................................................     14.000,00 KM

-    Nabavka novih upravljačkih elektroormara:

PS Dabravine II B2  ................................................................    30.000,00 KM

PS Dervin bunar B1 ................................................................    30.000,00  KM

- Adaptacija poslovno-skladišnog objekta Trnovi ....................    30.000,00 KM

---- -----------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO :                                      154.000,00 KM

B/  VODOVODNE INSTALACIJE

-     Ćejvani – Glavica( izmjena linije od Galijaševića do spoja

sa vodovodom za Vidovsku) ……………………………………..     25.000,00 KM

- Ulica Ibrahima Mržljaka(napaj.preo.potrošača na novu mrež.) .........20.000,00 KM

- Ulica Hakije Pozderca(od Mornara do I Marink.)………...…..  ...... 20.000,00 KM

- Mala Kladuša – Marjanovac …............................................…........ 10.000,00 KM

- Slapnica  Galijaši- Kapići np 16 b......................................................15.000,00 KM

- Valionica Vidovska – Rašetin Zid………………………………….  25.000,00 KM

- Rekonstrukcija kanalizacione mreže dionica

zgrada Socijalnog – kafe bar "La Costa"............................…............ 25.500,00 KM

___________________________________________________________________________

UKUPNO    :                                                               130.500,00 KM

UKUPNO A + B :                                                        284.500,00 KM

| I REDOVNO ODRŽAVANJE REKAPITULACIJA |
| --- |
| A | DEZIN. I KONTROLA VODE ZA PIĆE | 50.960,00 |
| B | DALJINSKO UPRAV. VODOVODNIM SISTEMOM | 38.600,00 |
| C | REDOVNO ODRŽAVANJE | 431.650,00 |
| D | DETEKCIJA KVAROVA | 65.160,00 |
| E | ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA | 35.000,00 |
|  | U K U P N O : | 621.370,00 |
|  | II INVESTICIONO ODRŽAVANJE REKAPITULACIJA |  |
|  | INVESTICIONO ODRŽAVANJE | 284.500,00 |
|  | SVEUKUPNO I , II : | 905.870,00 |

NOVE INVESTICIJE U 2009 GODINI  :

Plan investicija će biti donešen nakon konsultacija i dogovora sa Osnivačem. Kao prioritete po ovom pitanju navodimo:

- Izrada strategije iskorištavanja termalnih voda u cilju toplifikacije grada Velike Kladuše i iskorištanje u cilju turističke promidžbe i iskorištavanja turističkih kapaciteta Velike Kladuše kao i upotrebe viška termalne vode radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

- Nastavak i intenziviranje iznalaženja potencijalnih finansijskih sredstava za rješavanja kanalizacionog sistema Velike Kladuše sa uređajem za prečišćavanje fekalnih voda

- Proširenje vodovodne mreže na područje Podzvizd-Rajnovac-Klupe (potencijalna mogućnost finansiranja preko IFAD projekta) . Ovo se onosi na izgradnju objekata PS Kvrkulja B1 i rezervora Gladno brdo.

- Izgradnja razvodne gravitacione mreže od rezervoara Gladno brdo prema potrošačima Podzvizda, Rajnovca, Klupa i Džaferova brda ( cca 700 domaćinstava) uz financiranje navedenih domaćinstava.

- Završetak započetih radova na izgradnji potisnog cjevovoda Kvrkulja B1 – rezervoar Gladno brdo. Radovi su prekinuti zbog zimskog perioda, a dosad je urađeno preko 70 % ugovorenih radova koje finansira Općina Velika Kladuša.

- Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže  u Vrnograču ostaje da se investitor odluči o daljnoj realizaciji ovog projekta. U sklopu ovog projekta izgrađen je vodovodni sitem u sklopu rezervoara Klek.

- Pronalaženje investicijskih sredstava za izgradnju vodovoda Bosanska Bojna i Ahovo-Gradina.

UPRAVA JKP "VIK" d.o.o. Velika Kladuša

Predsjednik NO:

Karajić Senad